REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Procédure formalisée avec négociation

TRAVAUX

N° consultation : 2024-141

Marché

Ayant pour objet :

TRAVAUX DE REHABILITATION 1-3 AGNETTES, TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION 1-3-5-7 AGNETTES DE LA DALLE MARCEL LAMOUR

Depuis le 1er octobre 2018, la réponse aux consultations est dématérialisée et le dépôt des plis papier n’est plus accepté.

Concrètement, chez Gennevilliers Habitat, deux outils sont aujourd’hui à votre disposition :

- AWS : pour déposer vos plis et échanger avec nous.

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une signature électronique pour procéder au dépôt

ATTENTION : NE RISQUEZ PAS LE REJET DE VOTRE PLI, ANTICIPEZ SON DEPOT SUR LE PLATEFORME 48H AVANT LA DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS

- E-attestations : pour centraliser et simplifier la mise à disposition de vos documents légaux https://www2.e-attestations.com/

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS : 27/05/2024 à 16h00

Dispositions particulières

La présente consultation se déroule en deux phases distinctes :

- Phase 1 : sélection des candidatures

- Phase 2 : sélection des offres

Seuls les candidats admis à participer à la phase 2 seront invités à déposer une offre technique et financière.

Le présent règlement de la consultation concerne uniquement la phase 1 : sélection des candidatures.

Objet de la consultation

La présente consultation concerne les prestations de travaux de réhabilitation 1-3 AGNETTES, de résidentialisation 1-3-5-7 AGNETTES et de la dalle Marcel Lamour.

Etendue de la consultation

La consultation lancée suivant une procédure formalisée avec négociation soumise aux dispositions du Code de la Commande Publique, en vue de passer un contrat avec l’opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.

Pour le lot 1 : Travaux de réhabilitation des tours 1 et 3 AGNETTES/Résidentialisation 1-3-5-7 rue des Agnettes/Résidentialisation de la dalle Marcel Lamour au 16 rue des Agnettes

Il s’agit d’un marché mono-attributaire conclu à prix global et forfaitaire, avec une part à bon de commande qui est conclu sur la base d’un minimum de 0 € HT et un maximum de 110 00 € HT. Ces montants s’entendent sur l’ensemble de la durée du marché.

Pour le lot 2 : Remplacement des 4 ascenseurs

Il s’agit d’un marché mono-attributaire conclu à prix global et forfaitaire.

La consultation prévoit l’intervention d’un jury d’architecture : non

La consultation prévoit le versement d’une prime pour les candidats admis à participer à la phase 2 : non

Intervenants à retirer s’il ne s’agit pas d’une opération de travaux

Maître de l’ouvrage – Pouvoir adjudicateur

Gennevilliers Habitat représenté par son Directeur Général – 33, rue des Chevrins, 92230 Gennevilliers.

Contrôle technique

Le contrôle technique sera assuré par SOCOTEC

Les missions confiées au contrôleur technique seront au minimum les suivantes :

Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

La coordination SPS sera assurée par BATIPREV

Maîtrise d’œuvre

La Maîtrise d’œuvre est assurée par AEC

Conduite d’opération

Sans objet

AMO Technique et Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission OPC et d’AMO Technique sera assurée par M3C

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Environnement

La mission AMO Environnement sera assurée par GAYA.

Conditions de participation

La présente consultation implique une pluridisciplinarité. Afin de remplir pleinement la mission envisagée, le candidat (seul ou en groupement) devra obligatoirement avoir des compétences en :

Ingénierie en matière de :

- Structure

- Fluides

- Thermique

- Acoustique

- Electricité

- Génie climatique

- CVC

- Traitement de l’eau

- VRD

- Aménagements extérieurs

- Génie énergétique et environnemental

- SSI – Equipements

- Economie de la construction

En cas de groupement, le mandataire du groupement doit exécuter en propre les missions : non

En cas sous-traitance, le titulaire (ou l’un des membres du groupement) doit exécuter en propre les missions suivantes :

- Lot 1 : Gestion de la relation avec les locataires et chantier

- Lot 2 : Mise en service des ascenseurs

Par conséquent, pour ces prestations, la sous traitance est interdite dans le cadre de l’exécution du contrat.

Décomposition de la consultation

La consultation est allotie : oui

- Lot n°1 : Travaux de réhabilitation des tours 1 et 3 AGNETTES, travaux de résidentialisation 1-3-5-7 rue des Agnettes et travaux de résidentialisation de la dalle Marcel Lamour au 16 rue des Agnettes.

- Lot n°2 : Remplacement des 4 ascenseurs.

En cas d’allotissement, le nombre de lots attribués à un même soumissionnaire est limité : oui

Les candidats peuvent présenter une offre sur un ou plusieurs lots, mais ne pourront se voir attribuer qu’un seul lot sous réserve d’un nombre d’offres suffisant.

Variantes et prestations supplémentaires

Définition :

Les variantes correspondent à des solutions alternatives à l’offre de base, les offres variantées se substituent donc à l’offre de base.

Les prestations supplémentaires éventuelles correspondent à des prestations en plus de la prestation de base. Les prestations supplémentaires s’additionnent à l’offre de base.

La présentation de variantes à l’initiative du soumissionnaire est autorisée : non

Une ou plusieurs variantes à l’initiative de l’acheteur sont exigées : oui

La présentation de variantes obligatoires pourra être exigée par l’acheteur. La nature et l’étendue de ces variantes seront précisées dans le règlement de la consultation de la phase offre.

La présentation d’une offre de base et d’une variante sera obligatoire. Toute offre incomplète du candidat sera éliminée, sans possibilité de régularisation.

L’acheteur optera pour l’offre de base ou la variante obligatoire lors de l’attribution du marché.

Le contrat comprend un ou des prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s) : non

Fractionnement du contrat

Le contrat comprend une ou des tranche(s) optionnelle(s) : non

Durée du contrat et délais d’exécution

Le délai global d’exécution de l’ensemble des prestations est fixé à 32 mois.

Lot 1 :

- Résidentialisation Lamour (14 mois dont 3 mois de préparation) à compter de la notification de l’os de démarrage

- Réhabilitation 1-3 (26 mois dont 4 mois de préparation) à compter de la notification de l’os de démarrage

- Résidentialisation 5-7 Agnettes (8 mois dont 2 mois de préparation) à compter de la notification de l’os de démarrage

- Résidentialisation 1-3 Agnettes (8 mois dont 2 mois de préparation) à compter de la réception de la Réhabilitation 1-3 Agnettes

Lot 2 :

- 10 Mois (dont 4 mois préparation et de fabrication) à compter de la notification de l’os de démarrage

Les différents délais d’exécution seront précisés dans le dossier de la consultation des entreprises (DCE transmis en phase 2 de la consultation : sélection des offres).

Conditions d’exécution particulières

Le contrat comprend une clause d’exécution d’insertion par l’activité économique : oui

Dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, Gennevilliers Habitat a décidé d’inclure dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.

Ainsi, le titulaire ou le groupement qui se verra attribuer le marché devra réaliser une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Est donc imposé, dans le cadre de l’exécution du marché, un quota d’heures minimales à mettre en œuvre pour chacune des phases de conception, d’exécution des travaux et d’exploitation et de maintenance technique.

Le contrat comprend une clause d’exécution permettant d’obtenir des performances particulières : oui

- NF HABITAT

- BBC EFFINERGIE RENOVATION

Obligation de reprise de personnel

Le contrat est soumis à une obligation de reprise de personnel : non

Visite des lieux

Une visite des lieux est prévue : oui

Une visite des lieux sera organisée pour les candidats qui seront invités à participer à la phase 2 de sélection des offres. Les modalités de cette visite seront précisées dans le règlement de la consultation correspondant.

Cette visite sera obligatoire.

Composition du dossier de consultation mis à disposition des soumissionnaires

Pièces composant le dossier de consultation des entreprises :

- Le présent règlement de la consultation – Phase 1 : sélection des candidatures

- La note descriptive du projet

- Annexe 1 : Le cadre de présentation du groupement

- Annexe 2 : Liste des références du groupement

- Annexe 3 : Présentation des références du mandataire

- Planning prévisionnel de l’opération

Composition du dossier de candidature à remettre par les candidats

Les candidats auront à produire, à peine d’irrecevabilité, un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses contractants (imprimé DC1)

- Déclaration du candidat ou du groupement (imprimé DC2)

- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet de chaque contrat (lot1 et lot2), réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

- Annexe 1 : Le cadre de présentation du groupement

- Annexe 2 : Liste des références du groupement

- Annexe 3 : Présentation des références du mandataire

- Liste des principales références dans les domaines suivants :

Pour le lot 1 (sur les 10 derniers années) :

    - Références de prestations de travaux de réhabilitation en milieu occupé sur des opérations de taille équivalente.

    - Références de prestations de travaux de résidentialisation en milieu occupé sur des opérations de taille équivalente

    - Références de prestations de création de balcons en béton armé ou en structure métallique en milieu occupé sur une opération de taille équivalente.

Pour le lot 2 (sur les 5 derniers années) :

    - Référence de remplacements d’ascenseurs en milieu occupé

Sont attendues des références portant sur des travaux, prestations ou fournitures de nature et d’importance comparables, assorties d’attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes (montant, date et lieu d’exécution), ainsi que des coordonnées des clients associés.

- Déclaration sur les effectifs moyens annuels et importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années

- Certificats de qualifications professionnelles (il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tous moyens, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser les prestations :

Les entreprises réalisant les travaux devront être titulaires d’une qualification QUALIBAT, ou équivalent, en vigueur suivant les prestations à réaliser, dont à minima :

Pour le lot 1 :

      - QUALIBAT 1552 - Traitement de l'amiante

      - QUALIBAT 2111 : Maçonnerie et ouvrage en béton armé (Technicité courante)

      - QUALIBAT 3211 – Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité courante)

      - QUALIBAT 3811 - Parois en bardages simples (Technicité courante)

      - QUALIBAT 7132 - Isolation thermique par l'extérieur (Technicité confirmée)

      - QUALIBAT 2132 – Enduits aux liants hydrauliques -

      - QUALIBAT 6111 – Peinture et ravalement (Technicité courante) et/ou QUALIBAT 6121 – Ravalement en peinture

      - QUALIBAT 3541 – Fabrication et pose de menuiseries extérieures en PVC (Technicité

      - courante)

      - QUALIBAT 4512 – Fourniture et pose de volets, stores, portails, rideaux, grilles, portes de garages et portes sectionnelles – collectif – tertiaire et industriel

      - QUALIBAT 4411 – Serrurerie-métallerie (Technicité courante)

      - QUALIBAT 5251 – Installations de chauffage ou de froid raccordée sur réseau urbain

      - QUALIBAT 5312 – Installations de ventilation et traitement d’air

      - QUALIBAT 5113 – Installations de sanitaire dans tout type de bâtiment avec surpresseur

      - QUALIFELEC - LCPT

      - QUALIBAT 4131 – Plaques de plâtre (Technicité courante)

      - QUALIBAT 4312 – Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois

      - QUALIBAT 6311 – Carrelage, revêtements (Technicité courante)

      - QUALIBAT 6222 Revêtements résilients PVC (Technicité confirmée)

      - QUALIBAT 6111 – Peinture et ravalement (Technicité courante)

      - QUALIPAYSAGE ou équivalent

      - Fascicule 35 : Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs.

      - Normes AFNOR ;

      - NF V 12.051 : arbres et plantes de pépinières fruitières et ornementales, spécifications générales ;

      - NF V 12.053 : rosiers, spécifications particulières ;

      - NF V 12.054 : conifères d'ornement, spécifications particulières ;

      - NF V 12.055 : arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particulières NF V 12.057 : arbustes à feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulières

      - NF V 12.058 : plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particulières.

      - NF V 12059 : plantes de terre de bruyère, spécifications particulières.

Pour le lot 2 :

      - QUALIFELEC – LCPT

Pour rappel, cette liste est donnée à titre indicatif et ne sera pas disqualifiant.

- En cas de sous-traitance, une déclaration (imprimé DC4) dûment complétée et signée pour chaque sous-traitant présenté, ainsi que la preuve, par tout moyen, que le candidat disposera effectivement des capacités du sous-traitant en cours d’exécution du marché.

- Le cas échéant, lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il lui appartient de produire une copie du ou des jugements prononcés

- Le cas échéant, le pouvoir de signature de la personne habilitée à engager la société (délégation de pouvoir ou de signature), si le signataire des pièces transmises n’est pas le représentant légal du candidat.

- La fiche coordonnées candidat dûment complétée

Les formulaires DC sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’économie à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Nota : l’acheteur n’exige pas la signature des pièces de candidature au stade de la remise des plis.

Dossier de candidature et analyse

L’agrément des candidats sera effectué sur la base des éléments suivants :

- Conformité des pièces administratives demandées

- Garanties professionnelles, techniques et financières, appréciées en fonction de l’examen des données financières, des qualifications et des références sur des prestations similaires.

Un niveau de capacité minimum est exigé : oui

Pour le lot 1 :

- Références de prestations de travaux de réhabilitation en milieu occupé : à minima 5 réhabilitations sur les 10 dernières années sur des opérations de taille équivalente.

- Références de prestations de travaux de résidentialisation en milieu occupé : à minima 3 résidentialisations au cours des 10 dernières années sur des opérations de taille équivalente

- Références de prestations de création de balcons en béton armé ou en structure métallique en milieu occupé : a minima 1 sur les 10 dernières années sur une opération de taille équivalente.

- Chiffre d’affaires annuel à minima 17 millions euros en réhabilitation de logements en milieu occupé sur le dernier exercice disponible

Pour le lot 2 :

- Chiffre d’affaires annuel à minima de 750 000€ sur le dernier exercice disponible.

L’acheteur, conformément à l’article L. 2141-7 du code de la commande publique, peut exclure le dossier d’un candidat qui, au cours des 3 années précédentes :

- A dû verser des dommages et intérêt

- A été sanctionné par une résiliation

- A fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles lors de l’exécution d’un marché antérieur.

Pour tout candidat qui serait concerné par les exclusions visées ci-dessus, ce dernier conserve la possibilité de compléter son dossier de candidature par une note et toute pièce qu’il jugera utile. Cette note détaillera les mesures et actions correctives mises en place pour pallier les dysfonctionnements précédemment rencontrés et assurer l’acheteur de son professionnalisme et de sa fiabilité.

L’acheteur se réserve le droit d’agrée ou d’écarter la candidature après analyse de ces éléments.

Sélection des candidatures agréées

Pour les deux lots, la sélection des candidatures se fera en fonction des critères de sélection pondérés exposés ci-dessous (apprécié en fonction de l’examen des données présentées dans le dossier de candidature).

Critère 1 : Qualité des références présentées (complexité technique, coût des opérations similaires réalisées, objectifs thermiques et environnementaux, …)

Représentant 60% de la note globale finale

Critère 2 : Compétences et moyens humains

Représentant 40% de la note globale finale

Le critère 2 sera apprécié de la manière suivante :

- Les compétences (30%)

- Les moyens humains (10%)

Au terme de l’analyse des candidatures, il sera opéré un classement au regard des critères de sélection susvisés et les 4 premiers candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points seront retenus et admis à poursuivre la procédure.

Critères d’attribution du contrat

L’appréciation des offres est effectuée lot par lot.

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre économiquement la plus avantageuse en application des critères de jugement pondérés suivants :

Pour le lot 1 :

Critère 1 : Technique

Représentant 50% de la note globale finale

Travaux en présence d’amiante (5%)

Délais d'exécution : (8%)

Organisation : (18%)

Méthodologies (15%)

Performance en matière d'insertion des publics en difficultés : (4%)

Critère 2 : Prix

Représentant 50% de la note globale finale

DPGF 40%

DQE 10%

Pour le lot 2 :

Critère 1 : Technique

Représentant 50% de la note globale finale

Moyen humain affectés au chantier (10%)

Qualité du matériel (30%)

Organisation et méthodologie d'avancement (10%)

Critère 2 : Prix

Représentant 40% de la note globale finale

Prix des prestations du marché de base (35%)

Cohérence des prix (5%)

Critère 3 : Délais d'exécution

Représentant 10% de la note globale finale

Délai - planning prévisionnel des travaux (10%)

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée, y compris lors de la remise en concurrence des marchés subséquents.

Négociation

L’acheteur se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires : oui

Pour la présente consultation, l’acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats les mieux placés au regard du classement des offres reçues dans des conditions qui seront précisées dans le règlement de la consultation de la phase offre.

Audition

Une phase d’audition des soumissionnaires est prévue : non

Dépôt des plis

Le pli des candidats devra parvenir OBLIGATOIREMENT par dépôt dématérialisé sur le profil acheteur AWS. Il est conseillé aux candidats d’anticiper le dépôt dématérialisé de leur pli au moins 48heurs avant la date limite de réception des plis.

Les formats d’origine des fichiers (word, excel, ppt.) transmis à l’acheteur doivent être conservés.

Attention, il est recommandé aux candidats de ne pas dépasser la taille de 10 Mo par dossier lors du dépôt des plis.

DISPOSITIONS GENERALES

- Informations complémentaires et modifications apportées au dossier de consultation des entreprises

L’acheteur se réserve le droit d’apporter, au plus tard six jours avant la date fixée pour la remise des offres, des modifications du dossier de consultation. Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet.

L’identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation sur le site AWS n’est pas obligatoire. Cependant, pour participer à la procédure et déposer une offre, l’authentification des opérateurs économiques est nécessaire. Cette authentification leur permet également d’être informé automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au dossier de consultation des entreprises et d’échanger avec l’acheteur tout au long de la procédure.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les soumissionnaires pourront en faire la demande via le module d’échange présent dans AWS.

Par le biais de la plateforme, une réponse sera alors adressée simultanément à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation. Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Les soumissionnaires sont invités à signaler à l’acheteur toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté qu’ils pourraient déceler dans un des documents de la consultation ou entre deux documents du DCE.

- Conditions de remise des plis dématérialisés

Le dépôt dématérialisé des plis sur la plateforme AWS est obligatoire. Les plis qui seraient déposés après la date et l’heure limites fixées seront automatiquement rejetés. Il ne pourra être opposé à l’acheteur un temps de téléchargement trop long sur son profil acheteur ou des difficultés de connexion.

Les modalités, date et heur limites de remise des plis sont précisées dans les dispositions particulières et les conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme AWS (disponibles sur le site de la plateforme). Les soumissionnaires s’engagent à les respecter.

Une copie de sauvegarde des documents pourra être envoyées sur support physique numérique. La copie de sauvegarde doit être envoyée en respectant les mêmes conditions de date et de délais que pour les plis dématérialisés. L’envoi devra préciser la mention suivante : « copie de sauvegarde – Ne pas ouvrir ». L’adresse de dépôt sera communiquée par l’acheteur sur demande du soumissionnaire.

Les soumissionnaires sont informés que la copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas suivants :

- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté par l’acheteur

- Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue à l’acheteur dans les délais ou bien pas pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.

Les candidatures et offres des candidats seront intégralement rédigées en français et les entreprises sont tenues de libeller leur offre en euros. Si les candidatures et offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté. Cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans le dossier.

- Dossier de candidature et analyse

Le contenu du dossier de candidature est précisé dans les dispositions particulières.

Pour les entreprises en cours de constitution ou nouvellement créées, se trouvant dans l’impossibilité de présenter l’ensemble des documents exigés pour l’appréciation de leur candidature, il pourra être justifié par tous moyens des capacités financières, techniques et professionnelles.

Les formulaires DC1 et DC2 sont téléchargeables sur le site du ministère de l’économie à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

L’acheteur se réserve la possibilité de recourir aux interdictions de soumissionner facultatives prévues aux articles L 2141-7 à 11, L 2341-5, L 3125-1 et L3125-2 du code de la commande publique.

- Nature de l’attributaire

Un opérateur économique ne peut se présenter en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un groupement. De même, un opérateur économique ne peut se présenter en agissant en qualité de mandataire de plusieurs groupements ou en tant que mandataire d’un groupement et membre non mandataire d’un autre groupement. Enfin, un même sous-traitant ne peut être présenté par plusieurs candidats.

Si le cas se présente, l’opérateur économique concerné, qu’il soit mandataire, cotraitant ou sous-traitant, devra choisir la candidature sur laquelle il souhaite rester positionné. En cas de refus, le rejet des offres de tous les groupements impactés sera déclaré.

En revanche, il est possible pour un opérateur économique d’être membre non mandataire de plusieurs groupements.

En cas de groupement, la forme souhaitée par l’acheteur est le groupement le groupement conjoint. Afin de garantir la bonne exécution des prestations, la solidarité du mandataire sera requise à l’attribution du marché. Cette solidarité permet d’assurer à Gennevilliers Habitat que, quel que soit la défaillance de l’un des cotraitants dans l’exécution de ses obligations, le marché sera exécuté au même prix et sera garantie par le mandataire.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants (y compris des liens de sous-traitance) entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou des opérateurs économiques et du fait qu’il en disposera pour l’exécution du contrat.

- Motifs d’exclusion en cas de groupement d’opérateurs économiques

Conformément aux dispositions du code de la commande publique la candidature d’un opérateur économique se trouvant dans un cas d’exclusion de plein droit ou d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur sera écartée du processus de mise en concurrence.

Si le motif d’exclusion concernait un des membres d’un groupement d’opérateurs économiques, Gennevilliers Habitat saisirait le mandataire pour procéder au remplacement de l’opérateur économique concerné dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, Gennevilliers Habitat écartera la candidature de l’ensemble du groupement.

- Propriété intellectuelle des projets

Les propositions techniques présentées par les candidats/soumissionnaires demeurent leur propriété intellectuelle pour ce qui concerne leurs procédés.

- Insertion par l’activité économique

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-15, L. 2113-16 et R. 2113-8 du code de la commande publique, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre l’exclusion, l’acheteur peut prévoir des conditions d’exécution du contrat relatives au domaine social ou à l’emploi. Il mentionne son choix dans les dispositions particulières.

Les modalités de cette clause particulière d’exécution sont édictées dans une annexe du contrat.

- Contrats réservés

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-12, L. 2113-14 et R. 2113-7 du code de la commande publique et afin de promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, l’acheteur peut souhaiter faire appel à des entreprises qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés. Il mentionne son choix dans les dispositions particulières.

Une offre qui ne satisfait pas à cette condition sera déclarée irrecevable.

- Connaissances antérieures – informations privilégiées

Le candidat devra indiquer dans une déclaration sur l’honneur qu’il peut répondre à cette consultation sans occasionner de conflit d’intérêt avec des missions réalisées ou en cours.

Le soumissionnaire qui estime avoir eu accès, à l’occasion d’une mission précédente ou en cours d’exécution pour le compte de Gennevilliers Habitat, à des informations privilégiées, non contenues dans le dossier de consultation et qui seraient de nature à l’avantager par rapport à ses concurrents potentiels dans le cadre de la présente consultation, doit obligatoirement :

–       informer Gennevilliers Habitat de cet état de fait,

–       mentionner le type d’informations et les missions à l’occasion desquelles il y a eu accès,

–       proposer des solutions permettant de rééquilibrer le milieu concurrentiel.

De son côté, Gennevilliers Habitat se réserve la possibilité d’interroger les soumissionnaires qu’il estime être potentiellement dans une situation avantagée.

En cas d’impossibilité de retrouver l’équilibre concurrentiel et notamment si les informations « privilégiées » ne peuvent être communiquées à l’ensemble des soumissionnaires, compte tenu de leur caractère confidentiel, Gennevilliers Habitat se réserve la possibilité d’écarter l’offre du soumissionnaire en situation de conflit d’intérêt sans l’analyser.

- Protection des données à caractère personnel des candidats

En application de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), les candidats sont informés que des données à caractère personnel (notamment nom, prénom, adresse mail, données de connexion) collectées dans le cadre de la présente procédure de passation et dans le cadre de l’exécution du contrat sont susceptibles de faire l’objet de traitement(s).

Identité et coordonnées du responsable de traitement et de son représentant :

Gennevilliers Habitat – 33, rue des Chevrins – 92230 Gennevilliers

Représentée par Christophe LIEVIN, Directeur Général

Coordonnées du délégué à la protection des données :

dpo@gennevilliershabitat.fr

Base juridique du traitement : c) et e) de l’article 6.1 du RGPD

Finalité du ou des traitements : suivi de la présente procédure de passation, attribution du contrat et obligations légales en matière de durée d’utilité administrative (DUA) applicable aux contrats passés sous le régime de la commande publique.

Destinataires ou catégorie de destinataires : les données à caractère personnel concernées sont destinées exclusivement aux collaborateurs de Gennevilliers Habitat en charge de la passation puis de l’exécution du contrat et des éventuelles entreprises tierces qu’il aura désignées pour l’assister dans ce cadre (AMO, MOE).

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée de passation et d’exécution du contrat ainsi que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions des articles 15 à 21 du RGPD, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent notamment d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement à ces informations qui les concernent. Elles peuvent également s’opposer au traitement de ces données. L’exercice des droits d’information et d’accès aux données à caractère personnel peut être effectué auprès du délégué à la protection des données.

La personne dont les données à caractère personnel sont collectées dans le cadre de la présente procédure dispose d’un droit de réclamation auprès de la CNIL.

- Signature du contrat

Gennevilliers Habitat n’exige pas la signature des candidatures et des offres lorsqu’elles sont déposées sur son profil acheteur.

Le contrat ne sera signé électroniquement que par le soumissionnaire qui aura été déclaré attributaire à l’issue du processus d’analyse des offres.

Il est néanmoins entendu que chaque soumissionnaire reconnaît être lié par l’offre qu’il aura déposée sur le profil acheteur de Gennevilliers Habitat. Il accepte que cette démarche l’oblige à contracter avec Gennevilliers Habitat, si ce dernier décide de lui attribuer le contrat, sans que les termes de la proposition technique et tarifaire qu’il a remise ne puissent être remis en cause.

Si l’attributaire retenu venait à se rétracter en refusant de signer le contrat dans les délais impartis par Gennevilliers Habitat, il engagerait sa responsabilité extracontractuelle. L’acheteur se réserve alors la possibilité d’exercer tous droits et actions qu’il jugera utiles pour obtenir réparation du préjudice subi.